# Plano de PRD – Orquestração Autônoma de Software com Auditoria

## Visão Geral

Este documento descreve um plano para construir um PRD (Product Requirements Document) para uma solução de orquestração autônoma de software com auditoria, aproveitando práticas modernas de desenvolvimento, segurança e escalabilidade. O objetivo é habilitar um processo de desenvolvimento de software guiado por inteligência artificial que seja observável, auditável e adequado às regras de proteção de dados (LGPD/GDPR). A implementação inicial ocorrerá em uma VPS da Hetzner, com integração a GitHub, pipelines de CI/CD e ferramentas de observabilidade. Pretende‑se utilizar a API da Claude para geração de código e um framework spec‑driven como o BMad para acelerar o desenvolvimento.

## Objetivos e Metas

- Automação e eficiência: Automatizar tarefas repetitivas do ciclo de vida de desenvolvimento (planejamento, implementação, testes, revisão) através de agentes de IA, liberando o programador para tarefas de maior valor.

- Auditoria e rastreabilidade: Registrar cada decisão, ação e interação da IA em um banco de conhecimento auditável, permitindo responder por que determinado passo foi executado e qual modelo/agent foi utilizado.

- Conformidade de dados: Implementar controles para garantir que o sistema respeite a LGPD/GDPR – limitações de coleta, consentimento explícito, pseudonimização e direitos de exclusão.

- Segurança e governança: Incorporar camadas de segurança e governança para reduzir riscos, como avaliação de risco antes da implantação, acesso com privilégio mínimo e revisão humana para ações de alto impacto[1].

- Escalabilidade modular: Permitir que o sistema evolua de forma modular, suportando novos agentes ou ferramentas (por exemplo, módulos personalizados do BMad).

- Observabilidade e métricas: Medir tempo de execução, custo, número de intervenções humanas, erros e eficácia. Esses indicadores alimentam o banco de conhecimento e orientam melhorias.

## Escopo e Contexto

- Ambiente: O MVP será executado em uma VPS da Hetzner, devendo ser compatível com Linux. Todos os serviços serão empacotados em contêineres e orquestrados com Docker Swarm, permitindo escalonamento horizontal e isolamento entre componentes.

- Framework de base: O projeto poderá ser construído sobre o BMad Method. O BMad é um framework de desenvolvimento orientado por especificações com agentes especializados e fluxos guiados; ele ajuda a conduzir desde a ideação até a implementação agentic, adaptando‑se à complexidade do projeto e integrando assistentes de código como o Claude[2]. Utilizar o BMad pode reduzir a necessidade de criar um orquestrador do zero.

- Integrações: A solução deve se integrar às APIs do Claude para geração de código, ao GitHub (para versionamento e pull requests), à plataforma de CI/CD existente e a ferramentas de observabilidade (por exemplo, Prometheus + Grafana ou soluções SaaS). Deve permitir incluir módulos para outras ferramentas de geração de documentação mais econômicas quando apropriado.

- Dados pessoais: O sistema deve manipular apenas dados necessários para o desenvolvimento. Se forem processados dados de usuários finais, deve‑se anonimizar ou pseudonymizar esses dados e estabelecer fluxos para atender solicitações de direitos de titular.

## Usuários e Personas

- Desenvolvedor/Programador (primário): Usuário principal que irá interagir com o orquestrador para criar projetos, abrir features, revisar código gerado e fornecer respostas a dúvidas da IA.

- Administrador/DevOps: Responsável pela configuração da VPS, integração com CI/CD, gestão de credenciais e monitoramento de segurança e custos.

- Auditor de Segurança/Conformidade: Interesse em acessar logs, relatórios de auditoria e verificar que o sistema segue padrões de LGPD/GDPR.

## Componentes do PRD

Um PRD moderno deve conter itens como visão geral, objetivo, contexto, premissas, escopo, requisitos, métricas de desempenho e questões em aberto[3]. Abaixo está um guia de conteúdo adaptado para este projeto:

### 1. Visão e Objetivos

Definir o problema que a orquestração autônoma resolve (redução de tarefas manuais, melhoria de qualidade, rastreabilidade) e como ele se alinha às metas pessoais ou da organização.

### 2. Contexto e Usuários

Descrever quem usará a solução, quais são os principais workflows atuais (por exemplo, desenvolvimento manual em GitHub) e quais pain points motivam a automação. Incluir personas de desenvolvedores, DevOps e auditores.

### 3. Premissas e Dependências

Listar premissas (ex.: acesso à API da Claude, recursos da VPS, disponibilidade de módulos do BMad) e dependências externas (bibliotecas, ferramentas, políticas de conformidade). Também apontar o que não está no escopo (ex.: orquestração de infraestrutura, gestão financeira).

### 4. Escopo

Delimitar funcionalidades da primeira versão:

- Execução de pipelines SDD com ajuda do BMad: da elaboração de especificação, planejamento e decomposição de tarefas, até implementação e testes.

- Interface de linha de comando (CLI) para iniciar sessões, gerenciar memória e acionar agentes.

- Painel web (incluído no MVP) para visualização de ondas de execução, decisões e logs (similar ao painel do cstk). O painel será construído utilizando a skill uiuxpromasskill, podendo empregar Framer Motion para animações, e aproveitará templates da 21st Dev para garantir usabilidade e consistência visual.

- Banco de conhecimento (PostgreSQL autohospedado) para armazenar decisões, bloqueios e métricas. Esse banco alimenta o contexto da IA e possibilita auditoria[4].

- Integração com GitHub e CI/CD: criação automática de branches, commits e pull requests, execução de pipelines de testes e validações.

- Integração com ferramentas de observabilidade: registrar métricas de uso, erros e performance.

### 5. Requisitos Funcionais

- Orquestrador de agentes: implementar ou customizar um orquestrador baseado em BMad que conduza um fluxo de desenvolvimento orientado por especificação. Esse orquestrador usará agentes para redigir requisitos, decompor tarefas, gerar código, executar testes e revisar resultados. Ele deve escolher modelos e ferramentas dinamicamente (tool routing) de acordo com a tarefa[5].

- Seleção dinâmica de ferramentas e modelos (Tool Routing): permitir que o agente escolha, em tempo de execução, qual ferramenta/modelo utilizar para cada etapa. Por exemplo, usar modelos pequenos para consultas simples e modelos maiores para tarefas complexas[5].

- Guardrails e verificação: adicionar ciclos de verificação automáticos ou manuais. Cada saída de um agente deve ser verificada por outro agente ou por testes automatizados (linter, scanner de segurança) antes de ser aceita[6]. Para ações de alto impacto (merge em repositório, alterações críticas), exigir aprovação humana.

- Registro de decisões e auditoria: todas as decisões, chamadas de ferramenta, falhas e tempos de execução devem ser registrados em um banco de dados. O painel web deve permitir visualizar ondas de execução, decisões tomadas e justificativas, semelhante ao painel do cstk[4].

- Memória de contexto: implementar um mecanismo de memória (similar ao knowledge.db) para injetar contexto relevante nas interações da IA. Isso ajuda a fechar o ciclo de aprendizado e permite que agentes saibam o que já foi decidido[4].

- Interface de Linha de Comando: fornecer comandos para iniciar novos projetos ou features, recuperar estados anteriores, abrir sessão do orquestrador e gerenciar logs. A CLI também deve apoiar atualizações de modelos e ferramentas.

- Painel Web (opcional para MVP): oferecer uma UI para observar a execução em tempo real, pausar/resumir a orquestração e responder perguntas de clarificação. A UI deve exibir ondas de execução, decisões tomadas, modelo utilizado, custo estimado e métricas.

- Integração com GitHub e CI/CD: permitir que o orquestrador crie branches, abra pull requests, execute pipelines de teste e merge mediante aprovação. Deve suportar tokens de acesso com privilégio mínimo e respeitar políticas de branch.

- Suporte a módulos de extensão: o BMad permite criar módulos customizados. O sistema deve suportar a instalação de módulos comunitários ou proprietários para habilidades específicas (por exemplo, módulos de documentação, scaffolding, geração de testes).

- Separação de responsabilidades entre modelos de IA: o processo de planejamento (análise, pesquisa, elaboração de especificações e decomposição de tarefas) deverá utilizar modelos da OpenAI via API. O processo de desenvolvimento (geração de código, testes e refatoração) deverá utilizar a API da Claude, explorando suas vantagens em geração de código natural. Essa divisão visa otimizar custos e qualidade.

### 6. Requisitos Não Funcionais

#### 6.1 Segurança

- Avaliação de risco pré‑implantação: antes de liberar um novo agente ou módulo, realizar análise de risco mapeando sistemas, APIs e permissões que serão acessadas[1].

- Privilégio mínimo e credenciais separadas: cada agente deve ter apenas as permissões necessárias para sua tarefa e possuir credenciais próprias, evitando compartilhamento de identidades[7].

- Arquitetura Zero‑Trust: cada ação de um agente deve ser autenticada e autorizada; os gateways de autorização devem operar no nível de infraestrutura[8].

- Sandbox para agentes novos: agentes ou módulos recém‑implantados devem operar em ambientes isolados até que seu comportamento seja avaliado[9].

- Validação de entrada e criptografia: validar todas as entradas (prompts, comandos) e criptografar dados sensíveis em trânsito e em repouso[10].

- Aprovação humana para ações de alto impacto: deletar dados, efetuar pagamentos ou alterar configurações sensíveis deve requerer confirmação humana[11].

- Monitoramento contínuo: monitorar comportamento e estado de memória dos agentes em tempo real para detectar desvio de comportamento ou ações maliciosas[12].

- Descoberta e inventário de agentes: manter inventário de todos os agentes existentes, quem os possui, quais sistemas acessam e seu nível de autonomia[13].

- Tratar cada agente como um principal de segurança: revisar permissões, justificar escopos e monitorar comportamento de cada agente como se fosse uma conta privilegiada[14].

- Governança definida antes do agente ser crítico: antes que um módulo ou agente se torne essencial, definir proprietário, propósito, sistemas aprovados, limites de acesso e critérios de aposentadoria[15].

- Controles de postura e runtime: combinar gestão de postura (conhecer o que o agente pode fazer) com monitoramento em tempo real do que ele está fazendo[16].

- Governança no nível de ferramentas: restringir ferramentas à função mínima, validar entradas/saídas das ferramentas e exigir aprovações para ações irreversíveis[17].

#### 6.2 Conformidade com LGPD/GDPR

- Coleta mínima de dados pessoais: armazenar apenas dados essenciais, com base legal bem definida. Sempre que possível, anonymizar ou pseudonymizar dados.

- Consentimento e transparência: manter políticas de privacidade claras e obtidas antes de qualquer coleta. Para dados pessoais de usuários finais, armazenar consentimentos e permitir revogação.

- Direitos do titular: implementar mecanismos para acesso, correção e exclusão de dados pessoais mediante solicitação do titular.

- Retenção e descarte: definir políticas de retenção de logs e dados sensíveis, descartando‑os de forma segura após o período necessário.

- Transferência internacional: caso a VPS ou serviços (como Claude API) estejam fora do Brasil/UE, avaliar necessidades de cláusulas contratuais e adequações legais.

#### 6.3 Escalabilidade e Performance

- Arquitetura modular: dividir a aplicação em serviços (agentes) independentes para facilitar a escalabilidade horizontal. O BMad permite estender com módulos; o orquestrador deve isolar cada módulo para que falhas não comprometam o sistema inteiro.

- Implantação containerizada: empacotar cada serviço em contêineres e utilizar Docker Swarm para orquestrar, escalar e atualizar os serviços com tolerância a falhas.

- Tool Routing e seleção de modelo: utilizar padrão de tool routing para escolher o modelo/ferramenta mais eficiente para cada tarefa, economizando tempo e custos[5].

- Parallelização e decomposição hierárquica: adotar padrões de planner–executor loops e decomposição hierárquica (não detalhados aqui, mas inspirados em cstk e BMad) para dividir tarefas complexas em subtarefas paralelizáveis, com supervisão em cada camada.

- Monitoramento de custos: implementar métricas de custo (tempo, tokens, chamadas de API) e orçar limites de execução. Ajustar rotas ou interromper agentes quando excederem os limites.

#### 6.4 Manutenibilidade e Testabilidade

- Código modular e documentado: optar por linguagens e frameworks que privilegiam legibilidade, comunidade ativa e forte ecossistema de testes. Sugestão: Python por possuir amplo suporte a bibliotecas de IA e integração com frameworks de orquestração (como LangChain, Kiro, BMAD) e boa legibilidade. Alternativamente, Node.js pode ser considerado se houver maior familiaridade, mas a maturidade das bibliotecas de IA é menor.

- Testes automatizados: para cada módulo do orquestrador, desenvolver testes unitários e de integração. Para código gerado pela IA, executar conjuntos de testes (linters, scanners OWASP) antes de aprovar merges.

- Observabilidade: instrumentar logs estruturados, métricas e traces distribuídos; expor endpoints para Prometheus ou integrar com soluções SaaS.

## Desenho de Arquitetura Proposto

Todas as camadas descritas a seguir serão empacotadas como contêineres independentes e executadas em um cluster Docker Swarm, permitindo escalonamento, atualização contínua e resiliência.

### Camadas Principais

- Interface de usuário (CLI e Painel web): responsável por receber comandos do desenvolvedor, exibir progresso e permitir respostas a dúvidas. A UI consome serviços da camada de orquestração via APIs internas.

- Orquestrador de Agentes: núcleo da aplicação. Implementa o fluxo de desenvolvimento spec‑driven inspirado no cstk e nas práticas do BMad. O orquestrador é responsável por:

- Criar ou carregar projetos/features.

- Invocar agentes de análise, planejamento, implementação, teste e revisão de maneira sequencial ou paralela.

- Selecionar a melhor ferramenta/modelo para cada tarefa usando tool routing[5].

- Inserir ciclos de verificação (guardrails) após cada etapa[6].

- Gravar eventos no banco de conhecimento e publicar métricas.

- Módulos de agentes (BMad ou customizados): conjuntos de skills especializadas (por exemplo, elicitação de requisitos, geração de código, análise de performance). O BMad fornece agentes de análise, brainstorming, planejamento e implementação que podem ser aproveitados[18]. É possível adicionar módulos personalizados para adequar‑se às preferências ou ao domínio.

- Camada de Integração: oferece adaptadores para GitHub (git clone, commits, pull requests), CI/CD (disparar pipelines, acompanhar status) e observabilidade. Inclui um broker central para controlar acesso a APIs externas (MCP broker) e seguir as políticas de segurança[19].

- Armazenamento e Memória: banco relacional PostgreSQL autohospedado para registrar sessões, decisões, logs e métricas. Arquivos de projeto e tarefas ficam versionados no GitHub. A camada de memória injeta trechos relevantes no contexto dos agentes quando solicitado[4].

- Serviços de segurança e governança: serviços dedicados para avaliação de risco, autorização, auditoria de logs, classificação de ações e aprovação humana. Implementam princípios de governança descritos nas seções de segurança.

### Fluxo de Trabalho (exemplo simplificado)

- Criação de projeto/feature: o usuário executa comando na CLI para iniciar um novo projeto ou feature. O orquestrador consulta o banco de memória para recuperar contexto relevante ou inicia contexto vazio.

- Fase de análise (opcional): agentes de análise conduzem brainstorming e pesquisas técnicas para clarificar a ideia. Esta fase utiliza modelos da OpenAI para análise linguística, síntese de informação e elaboração de perguntas esclarecedoras. Isto previne PRDs baseados em premissas frágeis[18].

- Elaboração de especificação: com base na análise, um agente elabora a especificação funcional; outro agente de planejamento decompõe essa especificação em tarefas.

- Planejamento e decomposição: usando planner–executor loops, o orquestrador divide o trabalho em ondas e define quais agentes executarão cada subtarefa. Essas atividades se beneficiam de modelos da OpenAI para redigir planos e decompor tarefas. O orquestrador seleciona modelos apropriados via tool routing[5].

- Execução de tarefas: agentes implementam código, criam testes e fazem commits locais. Esta etapa utiliza a API da Claude para geração de código e testes. Após cada geração de código, outro agente (ou pipeline CI) executa testes, linters e verificações de segurança (guardrails)[6]. Falhas geram loops de correção ou pausas para intervenção humana.

- Integração com GitHub/CI: quando as tarefas de uma onda são concluídas e validadas, o orquestrador cria uma branch, comita as alterações e abre um Pull Request. Pipelines de CI/CD executam novamente testes e scans de segurança antes de permitir merge.

- Revisão e auditoria: o painel web exibe as ondas de execução, as decisões e justificativas. Um auditor ou o próprio desenvolvedor verifica se a solução atende aos requisitos antes de aprovar. Todas as ações ficam registradas para fins de rastreabilidade.

- Deploy e monitoramento: após o merge, agentes de suporte monitoram a aplicação em produção, gerando alertas em caso de anomalias ou violações de política, conforme sugerido pelo modelo de governança[4].

## Métricas e Indicadores de Sucesso

- Tempo médio para completar uma feature: medir tempo total de execução (wallclock) e tempo efetivo de agentes.

- Taxa de intervenção humana: número de vezes em que foi necessário intervenção manual por feature. Menor é melhor, mas deve ser correlacionado à criticidade da tarefa.

- Aderência ao orçamento: monitorar o custo real de computação e chamadas de API em relação ao limite de US$ 200 por mês. Ajustar parâmetros de tool routing, escolha de modelos e recursos de contêiner para manter‑se dentro do orçamento.

- Número de bloqueios/falhas: registrar quantos ciclos de correção foram necessários para uma feature e o motivo.

- Qualidade do código e cobertura de testes: métricas de qualidade geradas por linters e scanners de segurança.

- Conformidade: número de violações de políticas de acesso ou de dados pessoais detectadas e corrigidas.

## Cronograma de Implementação (exemplo)

| Fase | Duração (semanas) | Principais entregas |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparação | 1‑2 | Levantamento de requisitos detalhados, definição de arquitetura, seleção de linguagem (sugerido Python), provisionamento da VPS, criação de repositório. |
| 2. Integração do BMad e PoC | 2‑3 | Instalação do BMad, execução de tutoriais para familiarização, criação de um fluxo mínimo (análise‑planejamento‑implementação) usando BMad e API da Claude. |
| 3. Desenvolvimento do Orquestrador | 4‑6 | Implementação de módulos de integração (GitHub/CI/CD), banco de conhecimento, tool routing e guardrails básicos. Criação da CLI. Configuração de logs e métricas. |
| 4. Segurança e Governança | 3‑4 | Implementação dos controles de segurança (least privilege, sandboxing, monitoramento), políticas de LGPD/GDPR, credenciais separadas, aprovadores humanos. |
| 5. Painel Web e Observabilidade | 2‑3 | Desenvolvimento de UI para visualizar execuções e decisões, integração com ferramentas de observabilidade (Prometheus/Grafana). Ajuste de performance. |
| 6. Piloto e Ajustes | 2‑4 | Execução piloto em projeto real, coleta de métricas, ajustes de tool routing, otimização de custos e performance. |
| 7. Documentação e Preparação para Escala | 1‑2 | Documentação completa (incluindo guias de segurança e conformidade), treinamento, planejamento para expansão (múltiplos usuários ou projetos simultâneos). |

## Pontos de Atenção e Questões em Aberto

- Linguagem: Python será a linguagem principal, com uso de Node.js em componentes específicos quando houver benefício de desempenho ou bibliotecas exclusivas. Ambas devem seguir boas práticas de segurança e manutenção.

- Banco de dados: utilizar PostgreSQL autohospedado como base de dados única para sessões, logs e decisões.

- Painel web: o painel será implementado já no MVP, utilizando a skill uiuxpromasskill, possivelmente com Framer Motion, e templates da 21st Dev para uma UI responsiva e moderna.

- Customização do BMad: Identificar quais módulos do BMad podem ser aproveitados e quais precisam ser desenvolvidos sob medida.

- Custos e orçamento: O custo operacional total (incluindo computação, APIs e armazenamento) não deve exceder US$ 200 por mês. O planejamento (análise e decomposição) utilizará modelos OpenAI, enquanto a implementação de código utilizará a API da Claude. Monitorar métricas de custo de tokens e ajustar a seleção de modelos/ferramentas para se manter dentro desse orçamento.

- Conformidade internacional: Se o uso da VPS ou de serviços de IA resultar em transferência de dados para fora do país, revisar requisitos adicionais de LGPD/GDPR.

## Conclusão

Ao construir um PRD estruturado conforme as práticas descritas acima, cria‑se a base para desenvolver uma orquestração autônoma de software segura, escalável e auditável. Inspirada nas execuções do cstk e nas camadas de governança e segurança do AI‑Driven SDLC[4][1], a solução terá não apenas agentes que geram código, mas também mecanismos para avaliar, registrar e corrigir seus comportamentos. A adoção do BMad permite acelerar a criação do pipeline spec‑driven, enquanto a atenção à governança e ao compliance garante que a inovação ocorra de forma responsável.

[1] [7] [8] [9] [10] [11] [12] AI Agent Security Best Practices for Scalable Agentic Workflows

https://www.uscsinstitute.org/cybersecurity-insights/blog/ai-agent-security-best-practices-for-scalable-agentic-workflows

[2] Welcome to the BMad Method | BMAD Method

https://docs.bmad-method.org/

[3] Product Requirements Documents: Best Practices for PMs

https://www.aha.io/roadmapping/guide/requirements-management/what-is-a-prd-(product-requirements-document)

[4] [19] AI-Driven SDLC: Build Secure, Scalable Software with AI

https://ranthebuilder.cloud/blog/ai-driven-sdlc/

[5] [6] AI Agent Orchestration Patterns for Reliable Products

https://productschool.com/blog/artificial-intelligence/ai-agent-orchestration-patterns

[13] [14] [15] [16] [17] 10 Agentic AI Best Practices for the Enterprise

https://zenity.io/academy/agentic-ai-best-practices

[18] Analysis Phase: From Idea to Foundation | BMAD Method

https://docs.bmad-method.org/explanation/analysis-phase/